ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение платформы телемедицины «MedConnect»

Заказчик: ТОО «Mexel Health»

Исполнитель: ТОО «___________»

Дата: 17 марта 2026 г.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Наименование продукта

Платформа онлайн-консультаций «MedConnect» — веб-приложение для проведения дистанционных медицинских консультаций с функциями онлайн-записи, видеосвязи и приёма платежей.

## 1.2. Основание для разработки

Договор на разработку программного обеспечения между Заказчиком и Исполнителем.

## 1.3. Назначение продукта

Платформа предназначена для автоматизации процесса онлайн-консультаций между пациентами и врачами медицинского учреждения Заказчика. Обеспечивает полный цикл: выбор врача → бронирование времени → онлайн-оплата → видеоконсультация → хранение истории.

## 1.4. Формат поставки

Под ключ — от сбора требований до внедрения, обучения персонала и технического сопровождения.

# 2. Требования к функциональности

## 2.1. Модуль авторизации и управления пользователями

Регистрация и вход пациентов (email + пароль, подтверждение по SMS/email)

Верификация пациента по ИИН, ФИО, номеру телефона

Ролевая модель: пациент, врач, администратор

JWT-аутентификация для API-запросов

Восстановление пароля

## 2.2. Каталог врачей

Список врачей с фильтрацией по специализации

Карточка врача: фото, ФИО, специализация, стаж, рейтинг, отзывы, стоимость консультации

Расписание врача с доступными слотами

Система отзывов и рейтингов (после завершённой консультации)

## 2.3. Модуль бронирования (real-time)

Выбор даты и доступного временного слота

Бронирование в реальном времени (cinema-style) — при выборе слота одним пациентом он мгновенно блокируется для остальных

Трёхуровневая защита от конфликтов: блокировка через WebSocket, серверная верификация перед оплатой, мьютекс на уровне БД

Автоматическое освобождение слота при тайм-ауте (5 минут) или отключении пользователя

Выбор типа консультации: видео / чат

## 2.4. Платёжный модуль

Интеграция с Halyk Bank ePay: оплата картами (Visa/Mastercard) через виджет ePay с 3-D Secure

QR-оплата через мобильное приложение Halyk HomeBank (QR by API)

Проверка статуса платежа (polling)

Автоматическое создание записи после подтверждения оплаты (статус PAID)

Политика возвратов согласно условиям Заказчика

## 2.5. Модуль видеоконсультаций

Видео- и аудиосвязь через WebRTC (peer-to-peer, шифрование SRTP)

Signaling-сервер для установления соединения

Управление камерой, микрофоном, завершение звонка

Текстовый чат внутри консультации

Таймер длительности консультации

Уведомление врача о входящей консультации

## 2.6. Личный кабинет пациента

Список предстоящих и завершённых консультаций

Статусы записей (ожидает оплаты, подтверждена, завершена, отменена)

Возможность оставить отзыв после консультации

Просмотр и загрузка медицинских документов

## 2.7. Панель врача

Расписание на день/неделю

Список пациентов на сегодня

Управление рабочими часами и слотами (добавление/удаление)

История консультаций с пациентами

Кнопка начала видеоконсультации

## 2.8. Административная панель

Управление врачами (добавление, редактирование, деактивация)

Управление специализациями

Управление контентом (баннеры, описания, FAQ)

Просмотр статистики (количество записей, выручка, активные пользователи)

Модерация отзывов

## 2.9. Юридические страницы (требование Halyk Bank)

Политика конфиденциальности (/privacy)

Условия использования и политика возвратов (/terms)

Информер ePay / Halyk Bank на странице оплаты

# 3. Требования к технологическому стеку

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, Tailwind CSS, Zustand |
| Backend (CMS) | Strapi v5 (Node.js), REST API |
| Signaling Server | Node.js, Express, Socket.IO |
| Видеосвязь | WebRTC (peer-to-peer) |
| База данных | PostgreSQL |
| Контейнеризация | Docker, Docker Compose |
| CI/CD и хостинг | Coolify (self-hosted PaaS), Traefik |
| SSL | Let's Encrypt (автопродление через Traefik) |
| Платёжный шлюз | Halyk Bank ePay API (OAuth 2.0) |

# 4. Требования к инфраструктуре

Выделенный или виртуальный сервер Заказчика (минимум: 4 CPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD)

Доменные имена: основной сайт, API-сервер, signaling-сервер

SSL-сертификаты (Let's Encrypt, автоматическое продление)

PostgreSQL база данных

Persistent Storage для загружаемых файлов (фото врачей, документы)

Резервное копирование базы данных (ежедневно)

# 5. Этапы реализации и распределение ролей

## Этап 1. Анализ и проектирование (2 недели)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сбор и анализ требований Заказчика, интервью со стейкхолдерами | Бизнес-аналитик | Документ бизнес-требований (BRD) |
| Формирование функциональных требований и user stories | Бизнес-аналитик | Функциональная спецификация |
| Проектирование архитектуры системы, выбор технологий | Руководитель отдела разработки | Архитектурная схема |
| Проектирование структуры базы данных (ER-диаграмма) | Fullstack-разработчик | ER-диаграмма, модели данных |
| Проектирование инфраструктуры (серверы, домены, сети) | Системный инженер | Инфраструктурная схема |
| Согласование и утверждение ТЗ с Заказчиком | Директор, бизнес-аналитик | Утверждённое ТЗ |

## Этап 2. Подготовка инфраструктуры (1 неделя)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Настройка серверов Заказчика, установка ОС | Системный инженер (2 чел.) | Готовые серверы |
| Установка и настройка Coolify (PaaS) | DevOps-инженер (2 чел.) | Рабочая среда Coolify |
| Настройка Docker-окружения, Docker Compose | DevOps-инженер | Docker-конфигурации |
| Настройка Traefik, SSL-сертификатов, доменов | DevOps-инженер | HTTPS на всех сервисах |
| Настройка PostgreSQL, резервного копирования | Системный инженер | БД с бэкапами |
| Настройка CI/CD пайплайна (auto-deploy из Git) | DevOps-инженер | Автодеплой |

## Этап 3. Разработка Backend (3 недели)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Развёртывание Strapi CMS, настройка проекта | Fullstack-разработчик №1 | Рабочий Strapi |
| Создание моделей данных: User, Doctor, Appointment, Review, Specialization | Fullstack-разработчик №1 | Модели + миграции |
| Настройка ролей и прав доступа (пациент, врач, админ) | Fullstack-разработчик №1 | RBAC |
| Разработка кастомных API-эндпоинтов (расписание, слоты, статистика) | Fullstack-разработчик №2 | REST API |
| Разработка Signaling Server (Socket.IO, WebRTC) | Fullstack-разработчик №2 | Signaling-сервер |
| Интеграция с Halyk Bank ePay API (OAuth, виджет, QR by API) | Fullstack-разработчик №2 | Платёжный модуль |
| Реализация real-time бронирования (Socket.IO, мьютексы) | Fullstack-разработчик №1 | Система бронирования |
| Ревью кода, тестирование API | Руководитель отдела разработки | Протоколы тестирования |

## Этап 4. Разработка Frontend (4 недели)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Вёрстка и разработка главной страницы, каталога врачей | Fullstack-разработчик №1 | UI каталога |
| Разработка карточки врача, расписания, выбора слотов | Fullstack-разработчик №1 | UI бронирования |
| Разработка модуля оплаты (виджет ePay + QR) | Fullstack-разработчик №2 | UI оплаты |
| Разработка личного кабинета пациента | Fullstack-разработчик №1 | Кабинет пациента |
| Разработка панели врача | Fullstack-разработчик №2 | Кабинет врача |
| Разработка модуля видеозвонка (WebRTC UI) | Fullstack-разработчик №2 | UI видеоконсультации |
| Разработка юридических страниц (privacy, terms) | Fullstack-разработчик №1 | Страницы |
| Адаптивная вёрстка (мобильные устройства) | Fullstack-разработчик №1, №2 | Адаптивный UI |
| Ревью кода, UX-тестирование | Руководитель отдела, бизнес-аналитик | Протоколы |

## Этап 5. Интеграция с учётными системами (2 недели)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ учётной системы Заказчика (1С) | 1С-инженер, бизнес-аналитик | Спецификация интеграции |
| Разработка обмена данными между MedConnect и 1С | 1С-инженер | Модуль обмена |
| Синхронизация записей и платежей с 1С | 1С-инженер, Fullstack-разработчик | Двусторонний обмен |
| Тестирование интеграции | 1С-инженер, бизнес-аналитик | Акт тестирования |

## Этап 6. Тестирование (2 недели)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Функциональное тестирование всех модулей | Бизнес-аналитик, руководитель отдела | Баг-репорты |
| Нагрузочное тестирование (одновременные подключения, платежи) | DevOps-инженер, системный инженер | Отчёт о нагрузке |
| Тестирование безопасности (OWASP Top 10, XSS, SQL injection) | Системный инженер | Отчёт о безопасности |
| Тестирование платежей (тестовая среда ePay) | Fullstack-разработчик | Акт тестирования |
| Исправление дефектов | Fullstack-разработчик (2 чел.) | Исправленные баги |
| Приёмочное тестирование с Заказчиком (UAT) | Бизнес-аналитик, директор | Акт приёмки |

## Этап 7. Внедрение и запуск (1 неделя)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Деплой на продакшн-серверы Заказчика | DevOps-инженер (2 чел.) | Рабочая платформа |
| Миграция данных (врачи, специализации, цены) | Системный инженер, 1С-инженер | Заполненная БД |
| Настройка мониторинга и алертов | DevOps-инженер, системный инженер | Мониторинг |
| Подключение платёжного шлюза (боевой режим ePay) | Fullstack-разработчик, директор | Приём платежей |
| Финальная проверка на продакшне | Руководитель отдела, бизнес-аналитик | Акт запуска |

## Этап 8. Обучение пользователей (1 неделя)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовка руководств пользователя (пациент, врач, админ) | Бизнес-аналитик | Документация |
| Проведение обучения администраторов Заказчика | Бизнес-аналитик, руководитель отдела | Протокол обучения |
| Проведение обучения врачей (работа с платформой, видеозвонки) | Бизнес-аналитик | Протокол обучения |
| Передача документации и доступов Заказчику | Директор | Акт передачи |

## Этап 9. Техническое сопровождение (постоянно)

| Задача | Роль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг работоспособности серверов и сервисов | DevOps-инженер, системный инженер | Бесперебойная работа |
| Устранение инцидентов и багов | Fullstack-разработчик (2 чел.) | Фиксы |
| Обновление ПО и зависимостей | DevOps-инженер | Актуальные версии |
| Резервное копирование и восстановление | Системный инженер | Бэкапы |
| Доработки по запросу Заказчика | Fullstack-разработчик, бизнес-аналитик | Новый функционал |

# 6. Сводная таблица ролей

| Роль | Кол-во | Этапы участия |
| --- | --- | --- |
| Директор | 1 | Согласование ТЗ, приёмка, подключение ePay, передача проекта |
| Руководитель отдела разработки | 1 | Архитектура, код-ревью, контроль качества на всех этапах |
| Бизнес-аналитик | 1 | Сбор требований, спецификации, тестирование, обучение, документация |
| Fullstack-разработчик | 2 | Backend, Frontend, интеграции, исправление дефектов, доработки |
| 1С-инженер | 1 | Интеграция с учётной системой Заказчика, синхронизация данных |
| Системный инженер | 2 | Настройка серверов, БД, сети, безопасность, бэкапы |
| DevOps-инженер | 2 | Docker, CI/CD, Coolify, мониторинг, деплой, нагрузочное тестирование |

# 7. Сроки реализации

| Этап | Длительность |
| --- | --- |
| 1. Анализ и проектирование | 2 недели |
| 2. Подготовка инфраструктуры | 1 неделя |
| 3. Разработка Backend | 3 недели |
| 4. Разработка Frontend | 4 недели (параллельно с Backend) |
| 5. Интеграция с 1С | 2 недели |
| 6. Тестирование | 2 недели |
| 7. Внедрение и запуск | 1 неделя |
| 8. Обучение пользователей | 1 неделя |
| Итого до запуска | ~12 недель (3 месяца) |
| 9. Техническое сопровождение | Постоянно (по договору) |

# 8. Результаты и передаваемые материалы

1. Развёрнутая платформа MedConnect на серверах Заказчика

2. Исходный код (репозиторий Git)

3. Техническая документация (архитектура, API, схема БД)

4. Руководства пользователя (пациент, врач, администратор)

5. Доступы к административной панели, серверам, БД

6. Акт приёмки-передачи работ